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DOCUMENT UNIQUE DE CONSULTATION
VIO2026-06
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
Opération d’aménagement de la Rue du Retuy
Marché à procédure adaptée – Prestations intellectuelles
(Marché à procédure adaptée)

Maître d’ouvrage :
Commune de VIOLAINES
PLACE DE GAULLE
62138 VIOLAINES

Objet du marché :
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’opération d’aménagement de la Rue du Retuy à Violaines, comprenant deux lots de travaux :
Lot n° 1 : Voirie ; Lot n° 2 : Paysage.

Type de marché :
Le marché est passé selon une procédure adaptée, conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

Documents contractuels applicables :
Le marché est soumis aux dispositions du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, ci-après désigné « CCAG-PI », dans sa version en vigueur.

Renseignements administratifs 
Monsieur Benoît GIGLIOTTI, Responsable service finance

Renseignements techniques
Monsieur Cédric CZECH, Responsable du pôle opérationnel

Ordonnateur
Monsieur le Maire de Violaines

Comptable public assignataire des paiements
Madame le Trésorier principal de Béthune

Imputation budgétaire
Article : 2151  Fonction : 01

Date limite de remise des offres :
Mardi 6 octobre 2026
17h00

CONSULTATION ET MODALITÉS DE RÉPONSE

Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la sélection d’un prestataire chargé d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’opération de travaux de la Rue du Retuy, comprenant :
Lot 1 : Travaux de voirie		Lot 2 : Travaux de paysage et espaces verts

Le titulaire accompagne la Commune dans la définition progressive de l’opération, la coordination de ses intervenants, la préparation des consultations, le suivi de sa réalisation, l’assistance à la réception et la recherche de financements.

Le titulaire travaille en étroite collaboration avec la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, ci-après désignée « CABBALR », les services de la Commune et l’AMO chargé de l’opération d’enfouissement des réseaux sur la même rue.

Cette coordination vise notamment à garantir :
· La cohérence technique des ouvrages ;
· La compatibilité des études et interventions ;
· La gestion des interfaces entre les réseaux, la voirie et les aménagements paysagers ;
· Le phasage des interventions ;
· La coordination générale de l’opération ;
· La limitation des impacts sur les riverains, usagers, activités et circulation.

Contexte, enjeux et état d’avancement de l’opération
Contexte général
L’opération s’inscrit dans un projet plus global d’aménagement de la Rue du Retuy, la nature des travaux envisagés sont :
· La réfection complète de la voirie (revêtement, assainissement, signalétique, accessibilité PMR)
· La requalification paysagère (plantations, mobilier urbain, éclairage, gestion des eaux pluviales)
· L’enfouissement des réseaux (électricité, télécom, éclairage public), financé par l’interco et piloté par une AMO distincte mais en coordination étroite avec la présente mission

À la date de lancement de la présente consultation, le programme définitif, la consistance exacte, le coût prévisionnel et le calendrier détaillé des travaux ne sont pas arrêtés.

La Commune ne dispose pas encore d’une estimation financière consolidée ni d’une définition technique exhaustive des prestations à réaliser.

Les informations, le plan de périmètre et la liste indicative des travaux figurant au présent DUC sont communiqués afin de permettre aux candidats d’appréhender les objectifs et contraintes prévisibles de l’opération. Ils ne valent ni programme définitif, ni engagement de la Commune à réaliser l’ensemble des prestations mentionnées.

Il appartiendra au titulaire, dans le cadre des phases ESQ, études préalables, APS et APD, d’accompagner le maître d’ouvrage dans la définition et la consolidation :
· Du programme de travaux ;
· De l’enveloppe financière prévisionnelle ;
· Du phasage ;
· Des conditions d’exécution ;
· Du calendrier de l’opération ;
· Des éventuels dispositifs de financement mobilisables.

La Commune pourra préciser, compléter, réduire, modifier ou phaser le programme, dans la limite de l’objet du marché et des dispositions applicables de la commande publique.

Enjeux principaux
· Cohérence technique et phasage entre les lots Voirie, Paysage et Enfouissement
· Optimisation du calendrier pour limiter les impacts sur les usagers et les riverains
· Maîtrise budgétaire et recherche active de financements externes (subventions régionales, départementales, européennes, etc.)
· Respect des réglementations (code de la commande publique, accessibilité, environnement)

Procédure et documents contractuels

Le présent marché est un marché public de prestations intellectuelles à tranches, comprenant une tranche ferme et deux tranches optionnelles.

La tranche ferme comprend les prestations rémunérées à prix forfaitaires relatives aux phases ESQ, études préalables, APS, APD, ainsi qu’à la recherche, au montage et au suivi des dossiers de subventions.

La tranche optionnelle n° 1 comprend les prestations relatives au lot Voirie, notamment l’assistance à la consultation des entreprises, la coordination et le suivi de l’exécution des travaux, l’assistance aux opérations de réception, le suivi de la levée des réserves et la clôture technique et financière de l’opération.

La tranche optionnelle n° 2 comprend les mêmes prestations pour le lot Paysage.

Les tranches optionnelles sont rémunérées par application de taux exprimés en pourcentage du montant hors taxes des travaux effectivement exécutés au titre du lot concerné, dans les conditions prévues au présent document.

L’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision expresse d’affermissement de la commune, notifiée au titulaire dans les conditions prévues au présent document. La Commune n’est pas tenue d’affermir les tranches optionnelles.

Le marché est soumis aux dispositions du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, ci-après désigné « CCAG-PI », dans sa version en vigueur, sous réserve des dérogations expressément prévues au présent DUC.

Les documents contractuels, classés par ordre de priorité décroissant, sont les suivants :
· L’acte d’engagement simplifié intégré au présent DUC ;
· Le présent DUC, y compris ses tableaux de prix, ses cadres d’engagement et ses annexes ;
· Le mémoire technique du titulaire ;
· Le CCAG-PI en vigueur.


Composition du dossier de consultation

Le dossier de consultation est constitué du présent Document Unique de Consultation (DUC), qui regroupe l’ensemble des pièces administratives, techniques et financières nécessaires à la consultation.
Le DUC vaut notamment :
· Règlement de la consultation ;
· Cahier des clauses administratives particulières ;
· Cahier des clauses techniques particulières ;
· Bordereau des prix et détail quantitatif estimatif ;
· Acte d’engagement simplifié ;
· Cadre de réponse financière ;
· Cadre de réponse technique, au travers du mémoire technique demandé au candidat.

Le présent DUC est le seul document contractuel et de consultation transmis aux candidats, à l’exception de son annexe.

L’annexe au DUC est constituée de :
· Annexe n° 1 : Plan de l’emprise prévisionnelle des travaux de la Rue du Retuy.
Ce plan a une valeur informative. Il permet aux candidats d’identifier le périmètre prévisionnel de l’opération, sans constituer un programme définitif de travaux ni une définition exhaustive des prestations à réaliser.

Aucun règlement de consultation, acte d’engagement, CCAP, CCTP, BPU, DQE, cadre de mémoire technique, note de dématérialisation ou projet de convention distinct ne sera fourni, ces éléments étant intégrés au présent DUC.

Modalités de participation
Dématérialisation intégrale de la procédure et échanges via le profil acheteur
Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats, la confidentialité des offres et la traçabilité des échanges, la présente procédure est entièrement dématérialisée.

L’ensemble des échanges relatifs à la consultation, notamment le retrait du DUC, les demandes de renseignements complémentaires, les réponses apportées par la Commune, les éventuelles modifications du dossier, la négociation, les demandes de régularisation ainsi que la notification du marché, s’effectuent exclusivement par l’intermédiaire du profil acheteur de la Commune de Violaines :
https://marchespublics596280.fr/

Retrait du Document Unique de Consultation
Le candidat souhaitant participer à la consultation doit retirer le présent Document Unique de Consultation (DUC) sur le profil acheteur de la Commune de Violaines.

Les candidats sont vivement invités à s’identifier et à renseigner une adresse électronique valide lors du retrait du DUC, afin d’être informés des éventuelles questions-réponses, précisions, modifications ou reports de date intervenant au cours de la procédure.

Les candidats ayant retiré le dossier de manière anonyme ne pourront se prévaloir d’un défaut d’information en cas de modification ou de complément apporté à la consultation.
Le présent DUC constitue le seul document de consultation transmis aux candidats, accompagné de son annexe : Annexe n° 1 : Plan de l’emprise prévisionnelle des travaux de la Rue du Retuy.

Dépôt des candidatures et des offres
Les candidatures et les offres doivent être déposées exclusivement sur le profil acheteur de la Commune, avant la date et l’heure limites mentionnées en tête du présent DUC.
Seuls les dossiers déposés sur la plateforme seront examinés.

Les dossiers transmis par courrier postal, dépôt physique, courriel ou tout autre moyen que le profil acheteur seront déclarés irrecevables et ne seront pas analysés, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

Il appartient à chaque candidat de s’assurer de la bonne transmission de son pli dématérialisé avant l’expiration de la date limite de remise des offres. Les plis déposés hors délai ne seront pas ouverts.

Pièces à fournir par les candidats
Chaque candidat devra fournir un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
· Le présent DUC dûment complété, daté et signé ;
· Les documents relatifs à la candidature permettant d’apprécier les capacités juridique, économique, financière, technique et professionnelle du candidat, conformément aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique ;
· Un mémoire technique détaillant l’organisation, la méthodologie, les moyens humains et matériels proposés ainsi que la compréhension de l’opération. Il est limité à 20 pages, hors CV, références et annexes expressément demandées. Les pages excédant cette limite ne seront pas prises en compte dans l’analyse de la valeur technique de l’offre.
· Les CV des personnes effectivement affectées à la mission ;
· Les références des intervenants ou de l’entreprise pour des opérations comparables, notamment en matière de voirie, paysage, coordination de travaux et/ou enfouissement de réseaux ;
· Les attestations de qualifications ou certifications, le cas échéant ;
· Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité ;
· Un relevé d’identité bancaire.

Le candidat peut également joindre tout document qu’il estime utile pour démontrer ses capacités, dans la limite des exigences et du format fixés par le présent DUC.

Critères de sélection des offres
Les offres seront jugées sur la base des critères suivants :
	Critère
	Pondération

	Valeur technique (mémoire)
	40%

	Prix (offre financière)
	60%



La note technique sera attribuée au regard du mémoire technique sur la base :
· De la compréhension de la mission et du contexte
· De la méthodologie proposée (organisation, coordination, outils)
· Des références similaires (AMO voirie/paysage/enfouissement)
· De la composition de l’équipe (CV, certifications, qualifications)






























PRESCRITIONS TECHNIQUES DE LA MISSION AMO
Organisation et coordination
Interlocuteurs
L’AMO travaillera en étroite collaboration avec :
· La CABBALR (Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane)
· L’AMO Enfouissement des réseaux (mission parallèle sur la même emprise)
· Les services techniques de la commune
· Le Maître d’Ouvrage (Mairie)

Réunion de coordination
Des réunions de coordination mensuelles (ou selon besoin) seront organisées entre les différents acteurs pour :
· Valider les avancements
· Anticiper les interfaces techniques
· Ajuster les calendriers
· Traiter les points bloquants

Décomposition des missions
Phase ESQ – Esquisse et cadrage de l’opération
Cette phase a pour objet de cadrer l’opération, d’identifier ses contraintes et de proposer les premières orientations d’aménagement.
Elle comprend notamment :
· La prise de connaissance des documents existants, du plan de l’emprise prévisionnelle et des contraintes connues ;
· L’analyse du contexte urbain, des usages, des circulations, des accès riverains, des réseaux et des contraintes techniques ;
· L’analyse des études, diagnostics, plans et données préalablement disponibles ;
· L’identification des interfaces avec l’opération d’enfouissement des réseaux ;
· La définition des premières orientations techniques, fonctionnelles et paysagères ;
· La proposition d’une ou plusieurs esquisses d’aménagement ;
· L’établissement d’une première estimation financière indicative par lot ;
· L’élaboration d’un premier calendrier et d’un rétroplanning prévisionnel intégrant les opérations de voirie, de paysage et d’enfouissement ;
· La remise d’une note de cadrage soumise à la validation du maître d’ouvrage.

Phase Études préalables
Cette phase a pour objet de compléter et de consolider les informations nécessaires à la définition du programme.
Elle comprend notamment :
· La collecte, l’analyse et la mise à jour des données techniques, administratives, foncières, réglementaires et environnementales disponibles ;
· L’identification des relevés, sondages, investigations, diagnostics ou études complémentaires nécessaires ;
· L’analyse des contraintes liées aux réseaux existants, aux travaux d’enfouissement et aux concessionnaires ;
· L’identification des contraintes de circulation, de sécurité, de maintien des accès et de continuité de service ;
· L’analyse des compétences respectives de la Commune, de la CABBALR et des autres partenaires ;
· L’identification des procédures, autorisations, consultations ou conventions susceptibles d’être nécessaires ;
· La mise à jour de l’enveloppe financière prévisionnelle ;
· La préparation d’une note de synthèse permettant au maître d’ouvrage d’arrêter les orientations de l’opération.

Phase APS – Avant-projet sommaire
Cette phase a pour objet de définir les principes d’aménagement et de permettre au maître d’ouvrage d’arrêter un scénario de référence.
Elle comprend notamment :
· La définition des principes de réaménagement de la voirie, des cheminements, des accès, du stationnement et de l’accessibilité ;
· La définition des principes de gestion des eaux pluviales ;
· La définition des principes paysagers, des plantations, du mobilier éventuel et des espaces végétalisés ;
· La proposition de scénarios ou variantes d’aménagement ;
· La prise en compte des travaux d’enfouissement des réseaux, de leurs emprises et de leur phasage ;
· La proposition d’un phasage prévisionnel des travaux ;
· L’établissement d’une estimation financière prévisionnelle par lot ;
· La présentation de l’APS au maître d’ouvrage ;
· La prise en compte des observations et arbitrages de la Commune.

Phase APD – Avant-projet définitif
Cette phase a pour objet de finaliser le programme technique et financier de l’opération.
Elle comprend notamment :
· La mise au point du programme définitif des travaux ;
· La finalisation des choix techniques, des matériaux, des revêtements, des ouvrages et des plantations ;
· La définition détaillée des prestations relevant du lot Voirie et du lot Paysage ;
· La vérification de la cohérence entre les travaux de voirie, les aménagements paysagers et l’enfouissement des réseaux ;
· La définition des interfaces et des prescriptions nécessaires à la bonne coordination des lots ;
· La finalisation du phasage et du calendrier prévisionnel ;
· L’établissement d’une estimation financière consolidée de l’opération ;
· La préparation des éléments nécessaires à la consultation des entreprises ;
· L’assistance au maître d’ouvrage pour la validation de l’APD.

Recherche, montage et suivi des subventions
Cette mission a pour objet d’accompagner la Commune dans la mobilisation des financements susceptibles d’être obtenus pour l’opération.
Elle comprend notamment :
· L’identification des financeurs et dispositifs d’aide potentiellement mobilisables ;
· La réalisation d’une veille relative aux appels à projets et subventions en matière de voirie, mobilités, accessibilité, végétalisation, paysages, gestion des eaux pluviales et transition écologique ;
· L’établissement d’un tableau des financements potentiels ;
· La proposition d’un plan de financement prévisionnel ;
· L’assistance à la constitution des dossiers de demande de subvention ;
· La préparation des notes, notices, tableaux financiers et pièces techniques nécessaires ;
· L’assistance aux échanges avec les organismes financeurs ;
· Le suivi des dossiers jusqu’à la décision des organismes concernés.
La recherche de subventions constitue une obligation de moyens. Le titulaire ne pourra être tenu responsable de l’absence d’attribution d’un financement, cette décision relevant exclusivement des organismes financeurs.

Assistance à la consultation des entreprises
Cette phase a pour objet d’assister la Commune dans l’organisation et le suivi de la consultation des entreprises pour les lots Voirie et Paysage.
Elle comprend notamment :
· L’assistance à la définition de la stratégie de consultation ;
· L’assistance à la définition ou à la confirmation du découpage en lots ;
· La préparation, la rédaction ou la vérification des pièces techniques et financières nécessaires à la consultation ;
· L’assistance à la rédaction des documents de consultation et des avis de publicité, le cas échéant ;
· La vérification de la cohérence des prestations avec les travaux d’enfouissement des réseaux ;
· L’assistance à la réponse aux questions des candidats ;
· L’analyse technique et financière des offres ;
· La rédaction du rapport d’analyse des offres ;
· L’assistance au choix des titulaires ;
· L’assistance à la mise au point des marchés avant leur notification.

Coordination et suivi de l’exécution des travaux
Cette phase a pour objet d’assurer l’accompagnement de la Commune pendant l’exécution des travaux.
Elle comprend notamment :
· La participation aux réunions de préparation, de coordination et de chantier ;
· La rédaction ou la vérification des comptes rendus ;
· Le suivi du phasage général de l’opération ;
· La coordination avec la CABBALR et l’AMO chargé de l’enfouissement des réseaux ;
· Le suivi des interfaces entre les travaux d’enfouissement, les travaux de voirie et les aménagements paysagers ;
· Le suivi de l’avancement technique, administratif, financier et calendaire de l’opération ;
· Le suivi des incidences sur la circulation, les riverains, les commerces, les activités et les accès ;
· L’analyse des difficultés rencontrées et l’alerte du maître d’ouvrage ;
· L’assistance à l’examen des modifications de prestations, avenants, prestations supplémentaires ou adaptations nécessaires ;
· L’actualisation du bilan financier prévisionnel.
Le titulaire assurera, en principe, une visite de chantier hebdomadaire à compter du démarrage des travaux, sauf justification particulière apportée au regard du phasage, de la nature ou de l’avancement des travaux.

Réception et clôture de l’opération
Cette phase a pour objet d’assister la Commune jusqu’à la réception et à la clôture de l’opération.
Elle comprend notamment :
· L’assistance aux opérations préalables à la réception ;
· La participation aux visites de réception ;
· L’établissement et le suivi de la liste des réserves ;
· L’assistance au contrôle de la levée des réserves ;
· La vérification de la remise des dossiers des ouvrages exécutés, plans de recollement et autres documents contractuellement attendus ;
· L’assistance à la vérification des décomptes et à la clôture financière de l’opération ;
· La remise d’un bilan final technique, financier et calendaire.

Liste indicative et non exhaustive des travaux envisageables

La liste suivante est indicative et non exhaustive.

Elle ne constitue ni un programme définitif ni un engagement contractuel de réalisation.
Les prestations effectivement retenues seront définies et validées par le maître d’ouvrage à l’issue des études et selon les contraintes techniques, l’enveloppe financière, le phasage avec l’enfouissement des réseaux et les financements obtenus.

Lot n° 1 – Voirie

Les travaux susceptibles d’être étudiés comprennent notamment :
· Relevés topographiques, diagnostics et investigations complémentaires ;
· Rabotage de la couche de roulement ;
· Rabotage localisé de zones dégradées ou déformées ;
· Purges ponctuelles ou généralisées des matériaux de chaussée dégradés ;
· Terrassements généraux ;
· Évacuation des déblais ;
· Préparation de la plateforme ;
· Reprise ou renforcement de la couche de forme ;
· Reprise des couches de fondation et de base ;
· Réfection complète ou partielle de chaussée ;
· Mise en œuvre d’enrobés ;
· Création, réfection ou mise en accessibilité des trottoirs ;
· Création ou reprise de cheminements piétons ;
· Création ou reprise d’abaissés de trottoirs ;
· Création ou reprise de passages piétons ;
· Reprise d’entrées charretières ;
· Fourniture et pose de bordures ;
· Fourniture et pose de caniveaux ;
· Reprise des bandes de rive et accotements ;
· Réorganisation éventuelle des stationnements ;
· Création de zones de croisement ou d’aménagements de circulation ;
· Création, reprise ou adaptation des ouvrages de gestion des eaux pluviales ;
· Création, déplacement ou remplacement d’avaloirs ;
· Création, déplacement ou remplacement de grilles et regards ;
· Réhaussement, mise à niveau ou remplacement des bouches à clé ;
· Réhaussement, mise à niveau ou remplacement des tampons ;
· Réhaussement, mise à niveau ou remplacement des regards de réseaux ;
· Adaptation des ouvrages aux futurs niveaux de voirie ;
· Reprise des raccordements avec les voies adjacentes ;
· Reprise des accès aux propriétés riveraines ;
· Création de noues, fossés, tranchées drainantes ou dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales 
· Signalisation horizontale ;
· Signalisation verticale ;
· Mobilier de sécurité ;
· Dispositifs de régulation de circulation ;
· Signalisation temporaire ;
· Maintien provisoire des accès ;
· Remise en état des emprises affectées par les travaux d’enfouissement des réseaux.

Lot n° 2 – Paysage

Les travaux susceptibles d’être étudiés comprennent notamment :
· Dépose, protection ou transplantation de végétaux existants ;
· Élagage, abattage ou dessouchage, si nécessaire ;
· Préparation et amélioration des sols ;
· Terrassements paysagers ;
· Création de fosses de plantation ;
· Fourniture et plantation d’arbres ;
· Fourniture et plantation d’arbustes ;
· Création de haies ;
· Plantation de vivaces, couvre-sols ou plantes grimpantes ;
· Création de massifs ;
· Création de bandes plantées ;
· Création de prairies fleuries ;
· Création de jardins de pluie ;
· Engazonnement et végétalisation par semis ;
· Création de noues végétalisées ;
· Fourniture et pose de paillage ;
· Fourniture et pose de géotextile ;
· Mise en œuvre de protections racinaires ;
· Fourniture et pose de tuteurs ou protections d’arbres ;
· Création de cheminements stabilisés ou perméables ;
· Fourniture et pose de mobilier urbain ;
· Fourniture et pose de bancs ;
· Fourniture et pose de corbeilles ;
· Fourniture et pose de potelets ;
· Fourniture et pose d’arceaux vélos ;
· Fourniture et pose de jardinières ;
· Pose éventuelle de clôtures légères ou de séparations paysagères ;
· Mise en place éventuelle d’un dispositif d’arrosage ;
· Entretien des plantations ;
· Garantie de reprise des végétaux.

Engagements du candidat relatifs aux réunions, scénarios et visites de chantier
Les candidats devront préciser et chiffrer dans leur offre les éléments suivants :

· Le nombre de réunions incluses dans la rémunération forfaitaire, organisées avec la commune, la CABBALR et, le cas échéant, l’AMO chargé de l’enfouissement des réseaux. Le candidat précisera, pour chaque type de réunion son format : en présentiel ou à distance. Les réunions supplémentaires sollicitées par le maître d’ouvrage, au-delà du nombre inclus dans le forfait, seront rémunérées sur la base du prix unitaire proposé par le candidat dans son offre.

· Le nombre de propositions d’esquisse et d’avant-projet sommaire (APS) incluses dans la rémunération forfaitaire. Le candidat indiquera également le prix applicable à toute proposition complémentaire ou variante demandée par le maître d’ouvrage au-delà de ce nombre.

· La fréquence prévisionnelle des visites de chantier à compter du démarrage des travaux. Une présence hebdomadaire est attendue, sauf justification particulière apportée par le candidat au regard du phasage et de la nature des travaux.

Le candidat détaillera ces éléments dans son mémoire technique et les renseignera dans le bordereau des prix lorsque des prestations supplémentaires sont prévues.












Clauses administratives particulières

Forme, durée et démarrage du marché

Forme du marché
Le présent marché est un marché à tranches au sens des articles R.2113-4 à R.2113-6 du Code de la commande publique.

Il comprend :
· Une tranche ferme, correspondant aux prestations d’études, de définition de l’opération et de recherche de financements, rémunérées à prix forfaitaires ;
· Une tranche optionnelle n° 1, correspondant aux prestations d’assistance et de suivi relatives au lot Voirie ;
· Une tranche optionnelle n° 2, correspondant aux prestations d’assistance et de suivi relatives au lot Paysage.

La tranche ferme constitue un ensemble cohérent. Chaque tranche optionnelle constitue également un ensemble cohérent, compte tenu des prestations réalisées au titre de la tranche ferme.

La Commune est engagée sur la seule tranche ferme. Elle n’est pas engagée sur les tranches optionnelles et peut décider de ne pas les affermir.

Durée du marché Démarrage des prestations
Le marché prend effet à compter de sa notification.
La tranche ferme s’exécute à compter de la notification du marché, selon les délais fixés dans le présent document et dans l’offre du titulaire.
Les tranches optionnelles ne peuvent débuter qu’après leur affermissement par décision expresse de la Commune, notifiée au titulaire. Cette décision précise, le cas échéant, la date de commencement de la tranche, son délai d’exécution et le lot de travaux concerné.
La durée globale indiquée au présent marché constitue une durée maximale prévisionnelle et ne vaut pas affermissement des tranches optionnelles.
La Commune peut affermir une tranche optionnelle lorsqu’elle dispose des crédits budgétaires nécessaires, après prise en compte des subventions effectivement notifiées et des autres financements mobilisables, et lorsqu’elle a décidé la réalisation du lot de travaux correspondant.
À défaut d’affermissement dans le délai prévu au présent document, la tranche optionnelle est réputée ne pas être affermie, sans indemnité au titulaire, sous réserve des stipulations particulières éventuellement prévues au marché.
Prix et modalités de rémunération
Caractère mixte de la rémunération
Les prix de la tranche ferme sont exprimés en euros hors taxes sous la forme de prix forfaitaires.

Les prestations des tranches optionnelles sont rémunérées par application de taux exprimés en pourcentage du montant hors taxes des travaux effectivement exécutés au titre du lot concerné.

Les prix et taux comprennent l’ensemble des charges, frais, déplacements, réunions, analyses, productions documentaires et sujétions nécessaires à l’exécution des prestations de la tranche concernée.

Les prix et taux sont fermes pendant toute la durée du marché, sauf stipulation contraire expressément prévue dans les documents contractuels.

Prestations rémunérées à prix forfaitaire

La tranche ferme comprend les prestations suivantes, rémunérées à prix forfaitaires :
· Phase ESQ ;
· Études préalables ;
· Phase APS ;
· Phase APD ;
· Recherche, montage et suivi des dossiers de subventions.

Le montant total de la tranche ferme correspond au total des prix forfaitaires renseignés dans le tableau financier correspondant.

Tranches optionnelles et conditions d’affermissement
La tranche optionnelle n° 1 porte sur les prestations relatives au lot Voirie.
Elle comprend :
· L’assistance à la consultation des entreprises ;
· L’analyse technique et financière des offres ;
· L’assistance à la mise au point et à la notification du marché de travaux ;
· La coordination et le suivi de l’exécution des travaux ;
· L’assistance aux opérations préalables à la réception ;
· Le suivi de la levée des réserves ;
· La vérification des documents de fin d’opération ;
· L’assistance à la clôture technique et financière.

La tranche optionnelle n° 2 porte sur les mêmes prestations relatives au lot Paysage.

Chaque tranche optionnelle ne pourra être affermie que si :
· Le maître d’ouvrage a arrêté le programme et le montant prévisionnel du lot concerné ;
· Les crédits nécessaires sont inscrits ou disponibles au budget de la Commune ;
· Les subventions nécessaires ont été notifiées ou présentent un niveau de sécurisation jugé suffisant par la Commune ;
· Le montant restant à la charge de la Commune est compatible avec ses capacités budgétaires et financières ;
· La Commune a décidé de poursuivre la réalisation du lot concerné.

La vérification de ces conditions relève de la Commune. Le titulaire ne peut se prévaloir d’un droit à l’affermissement d’une tranche optionnelle.
L’affermissement porte sur l’intégralité de la tranche concernée. Il est effectué par une décision expresse de la Commune, notifiée au titulaire par l’intermédiaire du profil acheteur ou par tout autre moyen prévu par les documents contractuels.
L’absence d’affermissement d’une tranche optionnelle ne donne lieu à aucune indemnité d’attente ou de dédit, sauf stipulation contraire expresse du présent marché.

Prestations rémunérées à prix forfaitaire
Les missions suivantes sont rémunérées par application d’un taux de rémunération exprimé en pourcentage du montant HT des travaux effectivement exécutés :
· Coordination des intervenants ;
· Suivi de l’exécution des travaux ;
· Assistance aux opérations de réception ;
· Assistance à la clôture technique et financière de l’opération.
Les taux de rémunération proposés par le candidat devront être complétés dans le bordereau de prix.

Encadrement de la part proportionnelle
Les taux proposés par les candidats constituent les prix des tranches optionnelles. Ils seront appliqués uniquement en cas d’affermissement de la tranche concernée.
Le candidat devra fournir une simulation de la rémunération correspondant à chaque tranche optionnelle, établie à partir des montants prévisionnels de travaux indiqués dans le dossier de consultation.
Cette simulation est fournie à titre comparatif et ne constitue pas un engagement de la Commune à affermir les tranches optionnelles ni à réaliser les montants de travaux simulés.
Les taux proposés devront être cohérents avec le contenu des missions, le niveau de suivi attendu, la durée prévisionnelle des travaux et les montants estimatifs des lots.
La Commune pourra déclarer irrégulière ou inacceptable une offre dont les taux ne permettent pas d’assurer une exécution correcte des prestations ou dont la structure financière est manifestement incohérente avec l’objet du marché.

Plafonnement de la rémunération proportionnelle
Lorsque plusieurs tranches optionnelles sont affermies, le montant cumulé des rémunérations effectivement dues au titre de ces tranches ne pourra excéder [montant ou pourcentage à définir], sauf décision expresse de la Commune formalisée dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.

Modalités de règlement
Les prestations sont réglées selon les modalités suivantes :
· Tranche ferme : paiement des forfaits ESQ, études préalables, APS, APD et subventions après remise et validation des livrables prévus ;
· Tranche optionnelle n° 1 : paiement des prestations relatives au lot Voirie après affermissement, selon l’avancement des prestations et les modalités prévues au tableau financier ;
· Tranche optionnelle n° 2 : paiement des prestations relatives au lot Paysage après affermissement, selon l’avancement des prestations et les modalités prévues au tableau financier.

Aucune prestation relevant d’une tranche optionnelle ne pourra être facturée avant la notification de la décision d’affermissement correspondante.

L’affermissement d’une tranche optionnelle ne constitue pas une garantie de montant minimal de travaux. Lorsque la rémunération dépend d’un pourcentage appliqué aux travaux effectivement exécutés, le montant réellement payé dépend de l’exécution effective du marché de travaux.

Le délai global de paiement est fixé à trente jours à compter de la réception d’une facture conforme.

La facturation électronique est obligatoire via Chorus Pro.

Pénalités de retard et pénalités particulières
Le titulaire est tenu de respecter les délais, échéances et fréquences d’intervention prévus au présent DUC, dans son offre et, le cas échéant, dans le calendrier validé par le maître d’ouvrage.
En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution de ses prestations, notamment la remise d’un livrable, d’une note, d’une analyse, d’un compte rendu, d’un dossier de subvention ou de tout document demandé dans le cadre de la mission, la Commune pourra appliquer les pénalités suivantes :

· Retard dans la remise d’un livrable ou document contractuellement attendu : 50,00 € par jour calendaire de retard ;
· Absence non justifiée à une réunion programmée avec le maître d’ouvrage, la CABBALR ou l’AMO chargé de l’enfouissement des réseaux : 150,00 € par absence constatée ;
· Absence non justifiée à une visite de chantier prévue dans le cadre de la fréquence proposée par le titulaire et retenue par le maître d’ouvrage : 150,00 € par visite non réalisée ;
· Absence de compte rendu de réunion, de visite ou de chantier dans le délai fixé par le maître d’ouvrage ou, à défaut, dans un délai de cinq jours ouvrés : 50,00 € par jour calendaire de retard ;
· Défaut de transmission d’une information ou alerte nécessaire à la bonne coordination de l’opération, notamment en cas de difficulté portant sur le phasage, les interfaces avec les travaux d’enfouissement des réseaux, le calendrier, les coûts ou la sécurité : 150,00 € par manquement constaté, après mise en demeure restée sans effet.

Avant toute application de pénalités, la Commune invite le titulaire à présenter ses observations dans les conditions prévues par le CCAG-PI, sauf situation d’urgence nécessitant une intervention immédiate.

Le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra excéder 10% du montant total HT du marché. 

Assurances et responsabilités
Le titulaire doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et à la commune dans le cadre de son activité. Les attestations d'assurance devront être fournies annuellement.

Litiges et compétences juridictionnelles
En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution du présent marché, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. 
À défaut d'accord, le seul tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Lille.
















PARTIE ENGAGEMENT DU CANDIDAT SUR LES PRIX, LES REUNIONS ET FORMALISATION DE RÉUNIONS
A remplir par le candidat, le tableau ne doit en aucun cas être modifié.
TRANCHE FERME : Engagement sur les missions  à prix forfaitaires : prix, délais, réunions et formalisation de scénarios
Les prix forfaitaires ci-dessous comprennent l’ensemble des réunions, déplacements, analyses, échanges, livrables et sujétions nécessaires à l’exécution de chaque phase, dans les limites quantitatives précisées par le candidat dans son mémoire technique et reprises dans le présent bordereau.
	N°
	Désignation
	U
	Q
	Montant en € HT
	Temps estimé en jours ouvrés

	PF1
	Phase ESQ
	F
	1
	
	

	PF2
	Phase Études préalables
	F
	1
	
	

	PF3
	Phase APS
	F
	1
	
	

	PF4
	Phase APD
	F
	1
	
	

	PF5
	Recherche, montage et suivi des dossiers de subventions
	F
	1
	
	

	TOTAL DE LA TRANCHE FERME – PRESTATAIONS FORFAITAIRES
	
	

	DELAI GLOBAL PREVISIONNEL D’EXECUTION DE LA TRANCHE FERME
	
	Jours/semaine/mois



Prestations complémentaires à prix unitaires
Les prestations ci-dessous ne sont pas comprises dans les forfaits, sauf mention contraire du candidat dans son mémoire technique.
Elles ne pourront être commandées qu’à la demande expresse du maître d’ouvrage. Leur mise en œuvre nécessitera une demande écrite de la Commune ou une demande écrite de la Commune, acceptée par le titulaire, dans la limite des prix unitaires contractuels et des crédits disponibles
	N°
	Désignation
	Détail
	Quantité
	Montant HT

	RSP
	Réunion supplémentaire présentiel
	Demi-journée
	1
	

	RSV
	Réunion supplémentaire visio
	Forfait
	1
	

	SCE
	Présentation d’un scénario supplémentaire
	Forfait
	1
	

	PLAN
	Réalisation d’un plan modifié supplémentaire
	Forfait
	1
	



Engagement sur le nombre de réunions, les propositions d’ESQ et APS, réunions de chantier
Le candidat devra compléter le tableau suivant. Ces éléments constituent des engagements contractuels pris en compte dans l’analyse de son offre
	Élément demandé
	Engagement du candidat
	

	Nombre total de réunions incluses dans la rémunération forfaitaire
	
	réunions

	Nombre de réunions incluses en présentiel
	
	réunions

	Nombre de réunions incluses à distance
	
	Réunions

	Nombre de propositions d’esquisse incluses dans le forfait PF1
	
	proposition(s)

	Nombre de propositions d’APS incluses dans le forfait PF3
	
	proposition(s)

	Fréquence prévisionnelle des visites de chantier à compter du démarrage des travaux
	


TRANCHE OPTIONNELLE : Taux de rémunération
Les tranches optionnelles ne sont pas comprises dans l’engagement financier initial de la Commune. Elles ne peuvent être exécutées qu’après décision expresse d’affermissement.
Les taux indiqués par le candidat sont fermes et s’appliquent uniquement à la tranche optionnelle affermie et au lot de travaux correspondant.
La non-obtention d’une subvention, l’insuffisance des crédits disponibles, le montant trop élevé du reste à charge communal ou la décision de ne pas réaliser le lot concerné peuvent justifier le non-affermissement de la tranche optionnelle correspondante.
Les missions ci-dessous sont rémunérées par application des taux exprimés en pourcentage proposés par le titulaire.
Ces taux sont appliqués au montant HT des travaux effectivement exécutés au titre de chaque lot, tel qu’il ressort des décomptes validés par le maître d’ouvrage.
	N°
	Désignation
	Assiette de rémunération
	Taux proposé

	TO01
	Assistance à la consultation des entreprises – 2 Lots
	montant HT du marché de travaux attribué et notifié, hors révisions de prix, avenants et prestations supplémentaires, sauf stipulation contraire.
	

	TO02
	Coordination et suivi de l’exécution – 2 Lots
	Montant HT des travaux exécutés
	

	TO03
	Assistance à la réception et à la clôture– 2 Lots
	Montant HT des travaux exécutés
	



Les tranches optionnelles ne sont pas comprises dans l’engagement financier initial de la Commune. Elles ne peuvent être exécutées qu’après décision expresse d’affermissement.

Les taux indiqués par le candidat sont fermes et s’appliquent uniquement à la tranche optionnelle affermie et au lot de travaux correspondant.

La non-obtention d’une subvention, l’insuffisance des crédits disponibles, le montant trop élevé du reste à charge communal ou la décision de ne pas réaliser le lot concerné peuvent justifier le non-affermissement de la tranche optionnelle correspondante.







































ACTE D’ENGAGEMENT SIMPLIFIÉ

Identification du candidat
Raison sociale : _____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Représenté(e) par : __________________________________________
Téléphone / E-mail : _________________________________________
IBAN : ____________________________________________________
BANQUE : _________________________________________________

Engagement du candidat
Je soussigné(e), représentant(e) de l’entreprise :                                                              m’engage, pour l’exécution des prestations définies au présent document, sur les éléments suivants :

Prix de la tranche ferme et taux des tranches optionnelles

Le titulaire s’engage à exécuter les prestations de la tranche ferme aux prix forfaitaires indiqués dans le tableau financier de la tranche ferme.

Le titulaire s’engage également, en cas d’affermissement total ou partiel des tranches optionnelles dans les conditions prévues au marché, à exécuter les prestations correspondantes aux taux indiqués dans les tableaux financiers des tranches optionnelles.

Les taux des tranches optionnelles sont appliqués aux assiettes de rémunération définies dans le présent document.
La Commune est engagée sur la tranche ferme uniquement. Elle n’est pas engagée à affermir les tranches optionnelles.

Ces montants serviront de base à l’établissement des factures et au règlement des prestations réalisées dans le cadre du marché.

4 
4.1 
4.2 
4.3 

Avances

Conformément aux dispositions de l’article R.2191-3 du Code de la commande publique aucune avance ne sera versée au titulaire.

Engagements et attestation de l’entreprise

En signant le présent Document Unique de Consultation :

· Je certifie avoir pris connaissance de la présente lettre de consultation et accepter l’ensemble des stipulations du présent Document Unique de Consultation et de ses annexes et constitutifs du dossier de consultation des entreprises sans aucune réserve,

· J’atteste sur l’honneur que l’entreprise que je représente :

1 N’entre dans aucun des cas d’exclusion de plein droit prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la commande publique
2 N’est pas en état de liquidation judiciaire ou n’a pas fait l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger, en application de l’article L.2141-3 du Code de la commande publique.
3 Si l’entreprise est en redressement judiciaire, elle est habilitée par le jugement à poursuivre son activité (joindre le jugement si tel est le cas).
4 Est en règle, au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation, au regard
5 A employé, ou emploie, des salariés régulièrement déclarés, conformément aux articles L.1221-10, L.3243-2, R.3243-1 du Code du travail.
6 Remet à ses salariés des bulletins de paie conformes aux obligations légales, ou des documents équivalents en cas d’entreprise étrangère.
7 Ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner pour faits de travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1, L.8251-1 du Code du travail.
8 N’a pas été condamnée au titre de l’article L.1146-1 du Code du travail dans les 5 dernières années ;
9 A satisfait à son obligation sur l’égalité professionnelle prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail.
10 N’a pas fait l’objet d’une condamnation ou exclusion au cours des 5 dernières années pour des faits inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou équivalents dans un autre État membre de l’Union européenne.
11 Ne fait l’objet d’aucune des exclusions facultatives prévues aux articles L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique (faute professionnelle grave, conflits d’intérêts, influence indue sur la procédure, etc.)

Signature et engagements du candidat

Date, signature et Cachet de l’entreprise







Acceptation de l’offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,

A Violaines, le ……………………………		

Date, signature et cachet de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur





Notification du Marché

· Lettre recommandée avec accusé de réception notifié le …………………
· Via le profil acheteur de la commune, retiré et notifié le …………………
· Contre récépissé notifié le …………….













Annexe 1
Plan de l’emprise prévisionnelle des travaux de la Rue du Retuy.
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Liste des dérogations au CCAG-PI

	Article du DUC
	Article du CCAG-PI

	
	Article 11 – Prix et règlement des comptes

	
	Article 14.1 – Pénalités pour retard
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Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’opération d’aménagement de la Rue du Retuy à Violaines, comprenant deux lots de travaux
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