MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT

valant CCAP et CCTP

Marché n° 2026-16

Remplacement de la toiture en ardoise du presbytère

| Procédure de passation | Procédure adaptée – Art. L.2123-1 du Code de la Commande Publique |
| --- | --- |
| Code CPV | 45261212-3 |
| N° marché | 2026-16 |
| Date de notification |  |

Partie surlignée en jaune : à compléter par le candidat

# 1 – Objet du marché

Le présent marché public concerne le remplacement de la toiture en ardoise du presbytère.

# 2 – Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de Wormhout

47 place du Général de Gaulle

59470 Wormhout

Siret : 21590663700016

Tél. : 03.28.65.63.72

Web : www.ville-wormhout.fr

Profil acheteur : www.marchespublics596280.fr

| Signataire du marché : | Le représentant du pouvoir adjudicateur |
| --- | --- |
| Personne habilitée : | Monsieur le Maire |
| Ordonnateur : | Monsieur le Maire |
| Comptable assignataire des paiements : | Monsieur le Comptable du Service de Gestion Comptable de Dunkerque |

# 3 – Identification du ou des Contractants

## 3.1 – Le signataire ou le mandataire du groupement

| Statut de la société (ex : SARL, SA, EURL) : |  |
| --- | --- |
| Raison sociale (Nom de la société) : |  |
| Nom du représentant identifié : |  |
| Adresse : |  |
| Code Postal : |  |
| Ville : |  |
| Téléphone : |  |
| Courriel : |  |
| Numéro SIRET : |  |
| Numéro au registre du commerce Ou au répertoire des métiers : |  |
| Code NAF/APE : |  |

Banque 	            :..................................................................

Domiciliation	            :..................................................................

| Code banque | Code guichet | N° compte | Clé RIB |
| --- | --- | --- | --- |

(joindre un RIB)

## 3.2 – Si groupement d’opérateurs économiques

- Nature du groupement :		  Conjoint 	ou	  Solidaire

- Identification des membres du groupement

| En cas de groupement, cotraitant n°1 Statut de la société : Raison sociale : Nom du représentant identifié : Adresse : Code postal : Téléphone : Courriel : Numéro SIRET : N° registre commerce : N° répertoire des Métiers : Code NAF/APE : | En cas de groupement, cotraitant n°2 Statut de la société : Raison sociale : Nom du représentant identifié : Adresse : Code postal : Téléphone : Courriel : Numéro SIRET : N° registre commerce : N° répertoire des Métiers : Code NAF/APE : |
| --- | --- |

Cotraitant n°1

Banque 	            :..................................................................

Domiciliation	            :..................................................................

| Code banque | Code guichet | N° compte | Clé RIB |
| --- | --- | --- | --- |

(joindre un RIB)

Cotraitant n°2

Banque 	            :..................................................................

Domiciliation	            :..................................................................

| Code banque | Code guichet | N° compte | Clé RIB |
| --- | --- | --- | --- |

(joindre un RIB)

# 4 – Règlement de la consultation

## 4.1 – Forme du marché

Il s’agit d’un marché passé en procédure adaptée conformément à l’article L.2123-1 du Code de la commande publique.

## 4.2 – Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

## 4.3 – Visite obligatoire

Une visite obligatoire doit être réalisée par le candidat. La demande devra être formulée par mail à l’adresse : finances@wormhout.fr.

## 4.4 – Document contenu dans le dossier de consultation :

- Le présent document valant AE, RC, CCAP et CCTP ;

## 4.5 – Document à fournir par le candidat :

- Le présent document, complété et signé ;

- Un devis détaille comprenant le prix de chaque partie et sous-partie indiquées dans l’annexe du CCTP ;

- L’offre technique (mémoire technique avec description de l’intervention et planning détaillé) ;

- L’assurance responsabilité professionnelle et décennale ;

- DC1 et DC2 téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/les-formulaires-de-declaration-du-candidat;

- Attestation de régularité sociale et fiscale ;

- L’attestation de visite.

## 4.6 – Remise des offres

La remise des offres devra avoir lieu avant le 10/11/2026 à 17h00 sur le profil acheteur : https://marchespublics596280.fr/ .

## 4.7 – Critères de jugement des propositions

Après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie par le pouvoir adjudicateur.

| Critère d’attribution | Pondération |
| --- | --- |
| Les prix des prestations Le montant total de l’offre noté sur 60 points. La note maximale sera attribuée à l’offre la moins-disante. Pour les autres, la formule suivante s’appliquera : N = (P1/PN) * 60 Dans laquelle : N= Note de l’offre à noter P1=Montant de l’offre la moins-disante PN=Montant de l’offre à noter | - 60% |
| La valeur technique des prestations ; - Matériel proposé - Délai d’exécution (le plus court aura la meilleure note) - Planning détaillé Ce critère sera apprécié d’après l’offre technique fournie par le candidat. Maximum : 6 pages (hors fiches techniques), si supérieur à 6 pages -5 points sur la notation | - 10% - 20% - 10% |

## 4.8 – Négociation

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats à l’issue de l’étude initiale des offres.

En pareil cas, un nouveau classement sera établi après négociation et déterminera l’attributaire du marché.

La négociation pourra prendre la forme d’échanges écrits et/ou d’entretiens (présentiel ou visio à la convenance du pouvoir adjudicateur). A l’issue des négociations, les candidats remettront alors leur offre finale dans un délai maximal indiqué lors des échanges. Ce délai de remise des offres finales sera identique pour tous les candidats.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

# 5 – Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Lieu des travaux : Presbytère - 1 avenue Leclerc – 59470 WORMHOUT

Le bâtiment est situé en secteur classé Architecte des Bâtiments de France « ABF », dont les recommandations sont :

- Réalisation à l’identique de l’existant en conservant les matériaux, les teintes et les caractéristiques architecturales de la couverture actuelle.

- La forme et le format des ardoises existantes seront respectés afin de préserver l’aspect et les proportions de la couverture.

Description de la prestation

Le candidat devra réaliser les prestations suivantes, liste non exhaustive :

- Déclarations nécessaires à la réalisation de la prestation (déclaration préalable déjà effectuée et accordée) ;

- Dépose et enlèvement de la couverture en ardoises et voliges avec mise en décharge ;

- Couverture en ardoises : Fourniture et pose de d’ardoises naturelles d’Espagne au format : 40*25 (32*22 pour les brisis et annexe) – 1er tri, y compris lattage 18*38mm, fixées par crochets en inox noir, contre-lattage (20*38) et écran de sous-toiture 300 HPV ;

- Faîtage, tuiles chatières, rives, brisis : Fourniture et pose en zinc dont raccord d’étanchéité ;

- Lucarne : Fourniture et pose en zinc dont raccord d’étanchéité (hors menuiseries)

- Fenêtre de toit : Fourniture et pose d’une fenêtre de toit 78*98 (l*L), de type : VELUX PATRIMOINE GCL avec meneau vertical central dont raccord d’étanchéité

- Tabatière : Suppression de la tabatière sur l’annexe (côté rue)

- Chéneau avant : Conservé

- Chéneau arrière : Fourniture et pose en zinc, ép :0,80, coloris : naturel

- Descente d’eau : Remplacement des descentes d’eau en zinc naturel prépatiné, uniquement sur le bâtiment annexe.

Options à chiffrer :

- Charpente

L’état sanitaire de la charpente n’est pas connu. Le candidat devra indiquer les coûts des matériaux et de main d’œuvre en cas de travaux (Matériaux : x€ ht /ml – Main d’œuvre : x€ ht/h).

- Chéneau

L’état sanitaire de l’encaissement bois du chéneau n’est pas connu.  Le candidat devra indiquer le coût en cas de travaux au mètre linéaire, main d’œuvre comprise (x€ ht /ml).

Matériels / Equipements

Il devra prévoir tous les équipements dont échafaudage, benne, etc. et les accessoires non détaillés précédemment pour la mise en œuvre des prestations demandées afin de réaliser le chantier.

Il devra prévoir également les travaux sur les maisons avoisinantes pour les potentiels risques dus au chantier.

Propreté du chantier

La zone de chantier devra rester propre pendant les travaux.

Le titulaire du marché (Entrepreneur) est considéré comme le « sachant », il doit prévoir toutes les prestations nécessaires à la réfection de la toiture, chéneaux et descente d’eau.

Le titulaire ne pourra pas demander un avenant sur les prestations à réaliser pour le motif d’une erreur de quantités sur son devis sur les prestations définies ci-dessus.

Tous les moyens humains et matériels pour la réalisation de la prestation devront être prévus au devis.

# 6 – Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

## 6.1 – Délai d’exécution / Durée du marché

La durée du marché commence à la notification du marché au Titulaire jusqu’à la fin de la garantie décennale.

La garantie de parfait achèvement (1 an à compter de la réception des travaux) s’appliquera également.

Le Titulaire du marché devra réparer les désordres durant la garantie dans le délai qui sera indiqué au courrier signalant ces désordres.

Le délai d’exécution auquel le titulaire du marché s’engage est de …….. jours francs à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

## 6.2 – Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

- Le présent document. Signé par les deux parties, il vaut acte d’engagement (AE), Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales – Travaux

- Le Code de la Commande Publique

- Le devis détaillé

- L’offre technique (description succincte de l’intervention et planning de réalisation),

max : 6 pages (hors fiches techniques).

## 6.3 – Prix

Le présent marché est à prix global et forfaitaire.

Les prix sont fermes.

## 6.4 – Avance

Je renonce au bénéfice de l’avance :				Non				Oui

(Art. R.2191-3 du Code de la Commande Publique)

## 6.5 – Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché seront déposées sur Chorus pro dans les conditions suivantes :

Outre les mentions légales, les factures électroniques comprennent obligatoirement les éléments suivants :

- La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ;

- Le numéro du présent marché ;

- Le nom et la raison sociale du créancier, la date d’émission de la facture ainsi que son numéro ;

- Le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- Un état des éléments facturés en comparaison avec le devis ;

- Les prix (unitaires et/ou forfaitaires) appliqués, l’indication du taux et du montant de la TVA applicable (et le numéro de TVA intracommunautaire, le cas échéant) ;

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.

## 6.6 – Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-TRAVAUX, les pénalités pour retard seront appliquées dès le 1er euro. Il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités de retard.

Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG -TRAVAUX, en cas de non-respect des délais, conditions et obligations prévus par les documents contractuels régissant le présent marché, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable une pénalité de 250€ HT par jour calendaire de retard.

Ces pénalités sont cumulables et appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple constatation.

Passé un délai de deux semaines calendaires de retard, la Ville de Wormhout peut décider de résilier le présent marché, de plein droit aux torts du titulaire, sauf si les retards sont imputables à la Ville de Wormhout.

Le titulaire est dégagé de toute responsabilité si les retards sont la conséquence de faits relevant de la force majeure ou de cas fortuits, dans les termes de l’article 1148 du Code civil, et de faits qui engagent la responsabilité de la Ville de Wormhout.

## 6.7 – Résiliation

Application des dispositions prévues aux articles 49 à 50 du CCAG-TRAVAUX. Par dérogation du CCAG-TRAVAUX, le marché peut être résilié sans frais par le pouvoir adjudicateur.

## 6.8 – Liste récapitulative des dérogations aux documents généraux

Vous trouverez, ci-dessous, un tableau récapitulatif des dérogations au Cahier des clauses administratives générales (Art. R.2112-3 du Code de la commande publique).

| Article du CCAG Travaux dérogé | Article de l’AE dérogeant au CCAG-Travaux |
| --- | --- |
| 19.2.1 | 6.6 |
| 19.2.3 | 6.6 |
| 49 à 50 | 6.7 |

## 7 – Engagement et proposition du candidat

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché public à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique.

Engagement : après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, je m’engage (nous nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après.

Je m’engage (ou j’engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre (ou de l’offre du groupement), exprimée en euro, réalisée sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres (dit mois 0).

L’offre ainsi présentée me lie pour une durée de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Montant proposé par le candidat.

| Montant HT | …………………..€ |
| --- | --- |
| Taux de TVA (%) | 20,00% |
| Montant TTC | …………………..€ |

A ……………………………………..

Le ……………………………………

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement

# 7 – Acceptation de l’offre par le Pouvoir Adjudicateur

La présente offre est acceptée.

A Wormhout,

Le…………………………….

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité par la délibération en date du 22/03/2026.